گزارش پیشرفت پروژه وب‌سایت

صنایع غذایی مرد کوهستان

این راه سبز است

موضوع:‌ طراحی و پیاده‌سازی فرانت‌اند لندینگ و اسکلت صفحات اصلی

بازه گزارش:‌ ۱۷ تا ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (اواخر مرداد ۱۴۰۵)

وضعیت کلی:‌ نسخه در حال توسعه (WIP) — اسکلت اصلی صفحه خانه آماده؛ جزئیات بصری در حال تکمیل

مخاطب گزارش:‌ کارفرما / ذی‌نفعان پروژه

۱. خلاصه مدیریتی

پروژه با هدف ساخت تجربه وب متناسب با هویت رسمی برند «مرد کوهستان» آغاز شد: حس آرامش، ارتفاع، اعتماد، و پیام «این راه سبز است» برای مخاطب خانواده کیفیت‌محور — نه ظاهر سوپرمارکتی ارزان و نه حس استارتاپ فیک.

تا این لحظه، زیرساخت فنی سایت راه‌اندازی شده، هویت بصری برندبوک به توکن‌های طراحی و قوانین ثابت تبدیل شده، هدر فروشگاهی و چند سکشن اصلی صفحه خانه پیاده شده، صفحات داخلی پایه اسکلت‌گذاری شده‌اند، و سکشن داستانی «راه ما» با مسیر بصری و تصاویر اختصاصی کاراکتر در حال نهایی‌سازی است.

۲. مبانی هویت برند (اساس همه تصمیم‌ها)

تمام تصمیم‌های طراحی و توسعه بر اساس برندبوک رسمی و پیام محوری برند اتخاذ شده‌اند تا خروجی نهایی، قابل تشخیص به‌عنوان مرد کوهستان باشد و به قالب‌های عمومی وب‌سایت‌های آماده شباهت نداشته باشد.

| محور | تصمیم اجراشده |
| --- | --- |
| پیام | این راه سبز است |
| حس | آرامش، ارتفاع، وضوح، اعتماد |
| رنگ اصلی | سبز جنگلی سازمانی #005B48 |
| زمینه و متن | کرم #F4F0E8 ، جوهر #1D1D1B ، milk برای جزئیات روشن |
| فونت | خانواده اختصاصی MardeKuhestan |
| جهت | راست‌به‌چپ (RTL) فارسی |
| لوگو | Logotype در هدر؛ مُهر دایره‌ای در جایگاه مناسب |
| فرم برند | مثلث قله / PeakMark به‌عنوان شناسه هندسی |

۳. زیرساخت فنی

فریمورک پروژه Next.js (App Router) همراه با React و TypeScript است. استایل‌ها به‌صورت CSS اختصاصی برند پیاده شده‌اند تا کنترل کامل روی هویت بصری وجود داشته باشد. محتوا و داده‌های برند در یک منبع متمرکز نگه‌داری می‌شوند تا یکدستی متن و مسیرها حفظ شود. محیط توسعه روی localhost فعال است و مخزن Git روی برنچ توسعه مدیریت می‌شود.

۴. مراحل کار انجام‌شده

فاز ۱ — شروع و اسکلت اولیه

راه‌اندازی پروژه فرانت، طراحی اولین سکشن لندینگ بر اساس برندبوک، و تعریف اولیه رنگ‌ها، تایپوگرافی و ساختار هدر و هیرو انجام شد.

فاز ۲ — هم‌ترازی با برندبوک و نمونه‌های مرجع

برندبوک بازبینی شد و الگوی لندینگ با نمونه‌های جدی حوزه غذایی مقایسه گردید. ساختار هدر و لندینگ با الهام از الگوهای فروشگاهی حرفه‌ای بومی‌سازی شد، شلوغی بصری کاهش یافت و لایه‌های تیره و عناصر اضافه که هویت برند را تضعیف می‌کردند حذف شدند.

فاز ۳ — تثبیت هدر و هویت رابط

هدر فروشگاهی با نوار سبز بالا، لوگو در مرکز، ابزار حساب و سبد، و منوی پایین تثبیت شد. رنگ سازمانی یکدست گردید، لوگو اصلاح و جای‌گیری آن بهبود یافت، لحن متن‌ها طبیعی‌تر شد، و جایگاه ویدیوی برند در پنل میانی هیرو آماده گردید.

فاز ۴ — گسترش صفحه خانه

ترتیب فعلی صفحه اصلی عبارت است از: هیرو سه‌ستونه با پیام مرکزی برند و دعوت «شروع راه سبز»؛ سکشن «چه به خانه می‌رسد» برای درگاه دسته‌های محصول؛ سکشن «راه ما» برای روایت مسیر برند؛ و سکشن مطالب و مجله. همچنین اسکلت صفحات محصولات، مسیر غذا، راه ما، تماس، فروشگاه‌ها، سبد، حساب، علاقه‌مندی، مجله و صفحه راهیار (بزودی) ایجاد شده است.

فاز ۵ — غنی‌سازی تجربه و ناوبری

منو بازنگری شد، معرفی راهیار اضافه گردید، مسیر غذا با نشان‌گذاری معنادار حفظ شد، جزئیات تعاملی هدر بهبود یافت و بافت یکپارچه صفحه همراه با المان‌های قله و کانتور برند اعمال شد.

فاز ۶ — سکشن راه ما (تمرکز اخیر)

متن رسمی داستان و مراحل از محتوای برند استخراج شد و مسیر داستانی به‌جای تایم‌لاین خشک طراحی گردید. پنج تصویر اختصاصی کاراکتر مرد کوهستان برای مراحل صعود، طبیعت و دام، کیفیت ساخته‌شده، تعادل امروز و فردا، و پایین آمدن از مسیر تولید و متصل شد. مقیاس سکشن برای حفظ حس مینیمال برند تنظیم گردید و پس‌زمینه تصاویر برای نشستن روی بافت کرم سایت شفاف‌سازی شد. اسکلت و ایده این سکشن مورد تأیید قرار گرفته و جزئیات بصری در صف اصلاح نهایی است.

۵. خروجی‌های قابل مشاهده تا این لحظه

صفحه خانه

هدر برندمحور، هیرو سه‌ستونه با پیام مرکزی، سکشن محصولات برای خانه، سکشن روایت راه ما با مسیر بصری، و سکشن مطالب و مجله آماده ارائه برای بازبینی هستند.

سیستم طراحی

پالت و تایپ ثابت، المان قله (PeakMark)، و قوانین برند برای جلوگیری از انحراف در توسعه بعدی ثبت و اعمال شده‌اند.

دارایی‌های بصری

لوگو و تصاویر برند در آرشیو پروژه قرار گرفته‌اند و سری تصاویر اختصاصی مسیر راه ما (مراحل یک تا پنج) برای روایت بصری آماده شده است.

۶. اصول تجربه کاربری رعایت‌شده

•  مسیر خرید کوتاه در منطق طراحی (حداکثر دو کلیک).

•  فروشگاه در هدر؛ دعوت اصلی هیرو جدا و خوانا نگه داشته شده است.

•  نمایش مزیت بدون شعار «ما بهتریم».

•  فضای سفید و تنفس بصری برای حس آرامش و اعتماد خانواده.

•  راست‌چین بودن کامل تجربه فارسی و اولویت خوانایی.

۷. وضعیت فعلی و کارهای باقی‌مانده

| بخش | وضعیت |
| --- | --- |
| زیرساخت و اسکلت سایت | انجام‌شده |
| هدر / هیرو / برای خانه / مجله | قابل ارائه و قابل پولیش |
| راه ما — ایده و اسکلت | انجام‌شده |
| راه ما — جزئیات بصری نهایی | در حال اصلاح |
| اتصال کامل فروشگاه / سبد واقعی / بک‌اند | باقی‌مانده / خارج از محدوده فعلی |
| ویدیوی برند در هیرو | جایگاه آماده؛ فایل نهایی قابل جایگزینی |
| صفحات داخلی عمیق | اسکلت؛ محتوای نهایی بعدی |

اولویت پیشنهادی پس از تأیید کارفرما: اصلاح ایرادهای بصری سکشن راه ما، سپس پولیش یکپارچه کل صفحه خانه، و در نهایت آماده‌سازی نسخه قابل دمو یا استیجینگ.

۸. جمع‌بندی

در این بازه، پروژه از صفر به یک لندینگ برندمحور قابل اجرا رسیده است. هویت بصری رسمی پیاده‌سازی شده، ساختار صفحه خانه شکل گرفته، و روایت راه ما به‌صورت مسیر داستانی با تصاویر اختصاصی کاراکتر تعریف شده است. مسیر توسعه آگاهانه روی کیفیت برند و حس اعتماد خانواده متمرکز بوده، نه تولید ظاهر عمومی و سریع.

نسخه فعلی برای بازبینی کارفرما و دریافت بازخورد روی جهت کلی مناسب است. نهایی‌سازی جزئیات بصری — به‌ویژه سکشن راه ما — در ادامه انجام خواهد شد.

با احترام

تیم طراحی و توسعه وب‌سایت مرد کوهستان

این راه سبز است